华阴市砖瓦行业环保专项执法检查整治方案

| 序号 | 企业名称 | 存在问题 | 整治时限 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华阴市张城砖厂 | 环保设施未建成主体工程投入生产 | 限9月10日前完成环保设施竣工验收 | 9月7日通过了华阴市环保局组织的环保竣工验收 |  |
| 2 | 华阴市王道二砖厂 | 环保设施未建成主体工程投入生产 | 限9月10日前完成环保设施竣工验收 | 9月6日通过了华阴市环保局组织的环保竣工验收 |  |
| 3 | 华阴市树玉建材工业有限公司 | 批建不符，未验收。与4整合 | 限10月底完成回顾性环评报告，12月底完成验收 | 未完成 |  |
| 4 | 华阴市曲东砖厂 | 环保设施未竣工验收。与3整合 | 根据市政府整治方案，由责任单位岳庙办落实整合工作。 | 未完成 |  |